# 우표모아 기능·진행 상태와 검증

확인일: 2026-10-01. 소스 프로젝트 stamp_korea, Supabase dyrteyrpimesipypwdpo.

# 현재 결론

개인 수집 MVP의 주요 화면과 서버 기능은 구현되어 있다. 그러나 로그인·실제 사진 판독·사진 업로드·모바일 실행의 전체 사용자 흐름을 이번 환경에서 재검증하지 못했으므로 출시 준비 완료로 판단하지 않는다. 관리자 도감·회원·기본 통계는 연결됐지만 판독 오류 메뉴는 준비 중이다.

“구현”은 소스/배포 존재, “검증”은 명시한 시험 범위의 통과를 뜻한다. DB의 source_verified는 수집 출처 표식이며 관리자 수동 검수 또는 이미지 정상 로딩까지 보증하지 않는다.

# 기능별 상태

| 영역 | 상태 | 확인한 범위 | 남은 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시작·스플래시·탐색 | 구현 | 정적 분석, 이전 웹 빌드 | iOS/Android 시작·복귀·화면 검증 |
| 홈·오늘의 우표·최근 발행 | 구현 | 날짜 선택/발행일 정렬 코드 | 자정 전환·미래 발행 제외 UI 재검증 |
| 도감·검색·테마 | 구현 | 번들 ID 중복 없음, 2025년 자료 74종, 분류 규칙 검사 | 검색/필터 UI 검사, 미분류 946종 검토, 최신 번들 갱신 |
| 상세·공식 이미지 | 부분 구현 | DB 3,902건, 이미지 주소/발행일 누락 0 | 설명 없는 268건 원인 조사, 이미지 URL 응답 확인 |
| 이메일 가입·로그인·재설정 | 구현 | API/복귀 코드, 계정별 DB 격리 시험 | 실제 메일·인증·재설정·세션 만료 흐름 |
| Google·Kakao | 부분 검증 | OAuth 시작/복귀·제공자 확인 코드 | 제공자 설정·허용 URL, 웹·모바일 로그인 완료 확인 |
| 수집함 CRUD·여러 상태 등록 | 구현 | 신품/전지/초일봉투 모델 변환, DB 소유자 격리 | UI 추가·편집·삭제·재로그인 동기화, 동시 기기 사용 |
| 위시리스트 | 기기 저장 구현 | 계정별 로컬 저장 코드 | 회원별 클라우드 동기화·이전·계정 전환 |
| 개인 수집 사진 | 구현 | 비공개 버킷·소유 경로·1시간 서명 URL | 저장 실패/삭제/교체 시 파일 정리·재시도·URL 갱신 |
| 촬영·앨범·품질 안내 | 구현 | 잘못된 이미지·단색 배경·자르기 검사 | 실기기 권한·방향·대용량·백그라운드 복귀 |
| 자동 영역 추출·배경 제거 | 제한적 구현 | 단색 배경 추출·빈 배경 거부·수동 자르기 | 복잡한 배경·원근·겹친 우표는 자동 지원하지 않음 |
| AI + DB 판독 | 구현·부분 검증 | 서버 v9, 확정/보류 규칙 4개, 하루 20회 서버 제한 | 실제 사진 평가, Gemini 설정/응답·지연·오확정률 측정 |
| 사진 제공·학습 동의·철회 | 구현·실제 흐름 미검증 | 명시 동의·1MB 비공개 사진·정답 제안·철회 코드 | 제공→검수→비교→철회, 파일 정리 실패 처리 |
| 승인 사진 비교 활용 | 구현·미검증 | 승인+비교 동의 사진만 최대 3장 보조 참조 | 제공 자료 0건이므로 실제 활용 시험 필요 |
| AI 추가 학습 | 미구현 | 동의한 승인 자료 내보내기 스크립트 | 자료 축적·중복 제거·검수·학습·독립 평가·배포 |
| 신규 우표 자동 등록 | 부분 운영 | 크롤러/삽입 SQL, 일일 Codex 자동 작업 ACTIVE | PC/Codex 의존 제거, 서버 작업·알림·수집 범위 관리 |
| 관리자 도감·이미지·재수집 | 구현·부분 검증 | DB 수정/RLS·버킷 정책, 재수집 서버 v1 | 관리자 실제 파일 저장·충돌·실패 후 재수집 |
| 관리자 사진 검수 | 구현·미검증 | 공식 자료 비교·승인/반려·승인 상태 제한 | 실제 검수·검색/페이지, 자동 선별·예외 중심 검수 |
| 관리자 회원관리 | 구현·부분 검증 | 검색/RPC·계정 보호·관리 이력 RLS | 로그인 제한/해제 실제 시험, 기존 토큰 유효 기간 안내 |
| 무료·프리미엄 | 구조 구현 | 기본 무료·소유자 조회·임의 변경 차단·기간 처리 | 결제·서버 이용 한도·앱 등급 표시, 혜택은 미적용 |
| 관리자 통계 | 구현·부분 검증 | 전용 집계 권한, 7·30일 날짜 수/합계, 웹 빌드 | 실제 그래프 UI, 결과·비용·지연 이벤트 집계 |
| 관리자 대시보드 | 제한적 구현 | 최근 사진 제공 100건 기반 표시 | 전체 집계 연결. 일부 카운트는 전체 합계가 아님 |
| 관리자 판독 오류 | 화면 자리만 있음 | 준비 중 메뉴 | 사용자 수정·오판독 신고·이력·검토 화면 |
| 결제·광고·교환·매칭·거래 | 미구현 | 운영 서비스 없음 | 아래 단계별 계획 |

# DB·파일 현황

이번 조회의 스냅샷이며 운영 중 수치는 바뀐다.

| 항목 | 값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| DB 공식 도감 | 3,902건 | 출처 표식 있음. 내용 완전성/수동 검수 완료와는 다름 |
| 앱 번들 도감 | 3,896건 | DB보다 6건 적음. 온라인 시작 시 병합, 오프라인은 번들 기준 |
| 번들 미분류 | 946건 | 이미 저장된 우표의 분류 문제. 저장소 부족으로 누락된 우표가 아님 |
| 설명 빈 항목 | 268건 | 원문 미제공인지 수집 누락인지 조사 필요 |
| 자체 저장 공식 이미지 | 3,454개 / 1,273.7 MiB | 약 1.24 GiB. 현재 플랜 한도·업로드 가능 여부 확인 필요 |
| 포털 이미지 직접 참조 | 448건 | 주소 있음. 자체 저장 미완료와 외부 응답 의존 구분 필요 |
| 회원 수집 기록 | 2건 | 검증용 자료는 롤백, 실제 기존 자료 수 |
| 사진 제공 기록 | 0건 | 학습 자료 축적/검수 활용이 운영에서 검증됐다고 볼 수 없음 |
| 회원 등급 레코드 | 2건 | 기존 회원 기본 무료 |

수집 기록은 DB, 개인 사진은 비공개 stamp-photos, 제공 동의 사진은 비공개 recognition-contributions에 저장한다. 위시리스트는 아직 기기 저장이다. 판독 사진을 찍었다는 이유만으로 비교/학습 DB에 자동 보관하지 않는다.

# 검증 결과

## 통과

flutter analyze --no-pub: 문제 없음. SDK 버전 확인 파일 문제는 임시 SDK 파일로 해결, 설치 SDK/의존성 변경 없음.

판독 규칙 4개: 후보 ID 범위, 시각/액면/연도 충돌 보류, 정보 일부 누락 시 고유 제목 확인, 참조 URL 허용 범위.

tool/verify_core.dart 13개: 테마 우선순위/보류, 수집 상태 변환, 프리미엄 유효/만료/잔여 기간, 단색 배경·자르기·잘못된 사진, 번들 ID 중복.

실제 DB 계정 격리: 다른 회원 읽기/수정/등록·비회원 접근 차단, 클라이언트 한도 우회 차단, 하루 20회 제한. 임시 회원/기록 롤백.

이번 관리자 작업의 DB 검사: 회원 검색·관리 이력 제한, 등급 소유자 조회/쓰기 차단·기간 처리, 통계 7·30일 배열/합계.

실제 도감 누락·Storage 사용량 조회, 주요 Edge Functions ACTIVE 확인.

최근 관리자 UI 웹 빌드 성공. 캐시 식별자 20261001-stats1, 통계 진입 ?admin=true&section=stats.

lib/web/scripts/supabase/.github 범위의 알려진 비밀키 패턴 탐색 시 직접 키 미발견. 전체 Git 이력/외부 설정 보증 검사는 아님.

보안 Advisor: 새 DB 경고 없음. 기존 유출 비밀번호 보호 비활성 경고 남아 있음.

## 아직 확인할 수 없는 범위

현재 환경은 로컬 서버/Flutter 테스트 소켓과 브라우저 접근이 제한된다. flutter test 전체, 웹 실제 조작, iOS/Android 실기기·시뮬레이터 UI를 이번에 완료하지 못했다. 순수 로직 시험으로 화면 시험을 완료했다고 판단하지 않는다. 정적 분석과 빌드는 전체 사용자 흐름의 정상 동작을 보증하지 않는다.

이메일/소셜 로그인, Gemini 실제 사진 판독, 관리자 실제 이미지 저장, 회원 제한·해제, 제공/검수·철회를 로그인한 환경에서 확인해야 한다. 현재 판독 정확도·오확정률·월 비용·성능 목표 충족은 수치로 확정하지 않는다.

# MVP 출시 전 우선순위

| 순서 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | 로그인/계정별 저장 전체 흐름 | 이메일 인증·재설정, OAuth 복귀, 계정 전환 후 타 회원 자료 비노출, 재시작 복구 |
| P0-2 | 위시리스트 클라우드 동기화 | 회원별 DB 정책, 기기 기록 이전, 두 기기 목록 일치 |
| P0-3 | 판독 평가·오류 이력 | 정답 고정 사진 세트로 깨끗한/소인/기울기/조명 평가. 확정 정확도·미확정률·지연 분리 |
| P0-4 | 도감/이미지 안정성 | 설명 268건 원인 구분, 외부 이미지 448건 방침, 번들 갱신, 원문 없는 정보 임의 생성 금지 |
| P0-5 | 사진 저장 수명주기 | DB 저장 실패·교체·삭제·철회 때 파일 정리/재시도, URL 갱신, 용량 확인 |
| P0-6 | 실기기/성능·출시 준비 | 카메라·OAuth·시작·스크롤·메모리/종료 원인, 운영 HTTPS 주소, 문의·개인정보·회원 탈퇴/삭제 흐름 |
| P1 | 관리자 운영 | 판독 오류 메뉴, 검수 검색/페이지, 전체 집계 대시보드, 실패 재시도 |
| P1 | 서버 자동 수집·관측 | PC 없이 발행 확인, 중복 방지, 수집 오류·판독 결과/비용/지연 기록 |
| P1 | Git 기록 | 신규 관리자/등급 등 미추적·미커밋 파일 정리 후 기록. 이번 점검에서 커밋/푸시하지 않음 |

첫 MVP는 도감·판독·개인 수집·위시리스트·기본 관리 중심이다. 교환/거래·실제 유료 결제가 첫 출시 필수라고 가정하지 않는다. 결제를 함께 출시한다면 다음 단계의 검증도 포함한다.

# MVP 이후 로드맵

## 1. 유료 기능과 운영 기반

판독 비용/사용 패턴 측정 후 무료·유료 횟수와 사진 한도 결정. 하루 20회는 기존 서버 제한이며 유료 상품으로 확정하지 않음.

구매 검증, 구독 갱신·만료·환불, 웹훅 중복/순서, 구매 복원, 서버 권한 검사. 관리자 역할과 유료 등급 분리 유지.

서버 저장 한도·파일 정책·광고 노출/광고 제거 권한. 앱 화면에만 제한을 두지 않음.

내보내기·백업, 컬렉션 통계·중복 분석 등의 차별 기능. 과금 범위는 정책 결정 뒤 구현.

## 2. 우표 교환과 매칭

선행 조건: 클라우드 위시리스트, 안정적인 수집함, 공식 stamp_id, 상태/수량, 공개 동의·신고·차단.

교환 가능 표시: 수집함 전체 공개와 분리한 옵트인. 우표/신품·사용품·전지·초일봉투/교환 가능 수량/희망 조건 기록.

초기 규칙 매칭: A 희망 우표와 B 교환 재고의 교집합 및 반대 방향 충족 여부 확인. 상태·수량·관심 조건 필터. 별도 AI부터 만들 필요 없음.

매칭 이유·우표·상태·수량 표시. 동일 도감 우표와 실제 소장품 상태 차이 구분. 가격 동등성/진품을 보증하는 것으로 표현하지 않음.

요청→수락/거절→재고 예약→발송/완료·취소 상태, 동시 요청 수량 초과 방지, 알림·대화·개인정보 공유 범위.

기본 매칭 검증 후 저장 조건·새 매칭 알림·조건 가중치. 개인화 AI는 이용 데이터 축적 후 평가.

## 3. 거래·커뮤니티·고급 AI

판매·결제·배송·환불/분쟁·수수료·신뢰 평가를 교환과 별도로 설계.

거래 자료 축적 후 상태별 시세/통계. 현재 도감 가격·희귀도만으로 시세 확정하지 않음.

전문가 검수·수집 이야기·주제 컬렉션.

객체 분리·원근 보정·유사 도안 구별, 승인 사진 활용, 동의 관리·독립 평가. 모델 추가 학습은 검증 자료와 철회 체계 확보 후 진행.

# 이어서 작업할 때

이 문서에서 해당 기능과 우선순위만 확인하고 관련 파일을 읽는다. 구현 상태·수행한 검사·남은 한계를 갱신하며 “배포됨/시험 통과/사용자 흐름 검증”을 구분한다. 불필요한 전체 파일 읽기·카탈로그 출력·같은 시험 반복을 피한다.

주요 위치: lib/screens/main_nav_screen.dart 사용자 화면, lib/screens/admin_*.dart 관리자, lib/services/ 데이터 흐름, supabase/ SQL·서버, scripts/ 수집/내보내기, test/ Flutter 검사, tool/verify_core.dart 소켓 없는 순수 로직 검사.